Walne zebranie sprawozdawcze

ROD im. 1000-lecia PP w Poznaniu

Poznań, 5 kwietnia 2014 r.

___________________________________________________________________________

UCHWAŁA Nr 14/2014

w sprawie kosztów zadania p.n. Remont Domu Działkowca

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze członków Związku w ROD im. 1000-lecia PP w Poznaniu, na podstawie § 82 pkt 9 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD zatwierdza do realizacji na rok 2014 kontynuowanie zadania remontowego p.n. remont Domu Działkowca– etap II, przyjętego Uchwałą  nr 21/2010 Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD z dnia 10 kwietnia 2010 r.

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 5

Realizacja zadania remontowego może być podjęta po uzyskaniu zgody prezydium okręgowego zarządu PZD oraz spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane i uchwały

nr 4/XXI/2011 Krajowej Rady PZD z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych.

Załącznik do Uchwały nr 14/2014

WNIOSEK ZARZĄDU ROD

im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Poznaniu

na walne zebranie sprawozdawcze ROD w dniu 5 kwietnia 2014 r.

w sprawie remontu Domu Działkowca.

W związku z  Uchwałą nr 21/2010 Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego ROD z dnia 10 kwietnia 2010 w sprawie realizacji zadania p.n. Remont Domu Działkowca( wraz ze zmianami wynikającymi z Uchwały nr 13/2012  Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD z dnia 21 kwietnia 2012 r.) Zarząd ROD wnioskuje o kontynuowanie II etapu realizacji zadania.

1.Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z

istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:

Dom Działkowca został oddany do użytku w 1984 roku. Nie posiada ocieplenia, a

jego wnętrze jeszcze nie zachęca do korzystania z niego.

W ostatnich latach, w ramach bieżących remontów, odnowiliśmy parkiet,

zainstalowaliśmy wentylację, wyremontowaliśmy dach i kominy wentylacyjne,

wymieniliśmy grzejniki elektryczne na mniej prądożerne. W ostatnim roku

wymieniliśmy stolarkę okienną, wyremontowaliśmy dużą salę, kuchnię i sanitariaty.

Aby nie doprowadzić do dekapitalizacji majątku, w najbliższym czasie należałoby

doposażyć kuchnię w sprzęt i naczynia, odmalować i ocieplić budynek, a także

wyremontować dojście do sali. I to wszystko trzeba będzie zrobić, jeśli chcemy

nadal wynajmować sale. Chętni są, ale część osób odstrasza wygląd wnętrza. A

mamy chyba największą salę na ogrodach działkowych w Poznaniu.

W bieżącym roku chcielibyśmy wyremontować pomieszczenie z szatnią, holl

wejściowy i wymienić drzwi wejściowe, Take odmalować małą salę.

2. Przewidywany czasokres i termin realizacji:

czasokres realizacji: ok. 2 tygodnie

termin realizacji: 2014

3. System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu):

zlecony

4. Przewidywany koszt zadania w zł:					  20.000,00 zł

5 Przewidywane źródła finansowania:

- pozostałość z rozliczenia dotacji OZ PZD			    7.000,00 zł

- środki inwestycyjne					             13.000,00 zł

Poznań, 18 marzec 2014 r.