Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

ROD im. 1000-lecia PP w Poznaniu

Poznań, 10 kwietnia 2010 r.

# UCHWAŁA Nr  9/2010

w sprawie zatwierdzenia planu inwestycji i remontów na lata 2010 – 2014

§ 1

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze ROD im. 1000-lecia PP w Poznaniu zatwierdza plan inwestycji i remontów na lata 2010 - 2014.

§ 2

Plan inwestycji i remontów wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY                                                  PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                    WALNEGO ZEBRANIA

Załącznik do Uchwały nr 9/2010

# PLAN INWESTYCJI I REMONTÓW

NA LATA 2010 – 2014

1.Dalsza modernizacja sieci wodociągowej

2.Dalsza modernizacja sieci energetycznej

3.Budowa miejsc postojowych

4.Budowa nowego zbiornika na nieczystości płynne dla Domu Działkowca

5.Remont Domu Działkowca

6.Wykonanie nowego placu zabaw dla dzieci

7.Wykonanie oświetlenia alejek ogrodowych

8.Unowocześnienie programu komputerowego do obsługi działek i uruchomienie

e-biura

UZASADNIENIE:

Ad1. Istniejąca sieć wodociągowa w naszym ogrodzie ma 40 lat.  W latach

2006 –2010 rozpoczęliśmy jej modernizację. Wykonaliśmy 22 szt. zasuw w alejkach, wymieniliśmy ok. 500 mb rur wodociągowych, przystąpiliśmy do obudowywania zasuw, w tym roku zaczynamy modernizację podłączenia działek zgodnie z Uchwałą nr 22/2009 Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD z dnia 22.04.2009. Dotychczas wydaliśmy na te prace 59.286,00 zł.

Efekty tych prac są już widoczne: nie ma permanentnych wyłączeń wody na całym ogrodzie w czasie awarii sieci, wyłączany jest tylko odcinek, który uległ awarii. Pomimo wzrostu ceny metra sześciennego wody płacimy niższe rachunki. Na początku sezonu woda jest na działkach praktycznie od pierwszego dnia jej włączenia, a nie jak poprzednio po dwóch – trzech tygodniach, gdyż trzeba było spuścić ponownie wodę i dokonać naprawy uszkodzenia. Pomimo tego straty utrzymują się na wysokim poziomie, w 2009 r. wynosiły ok. 13.000,00 zł, a w 2006 – ok. 24.000,00 zł.

Teraz trzeba będzie wymienić sukcesywnie poszczególne odcinki i zgodnie z zeszłoroczną uchwałą Walnego Zebrania, na każdym podejściu zamontować zbiorcze liczniki wody, co umożliwi precyzyjną kontrolę stanu liczników na poszczególnych działkach. A nowe, wymienione, odcinki sieci doprowadzą do naszych działek czystszą wodę.

Ad.2. Istniejąca w naszym ogrodzie sieć energetyczna ma 26 lat. Jej modernizację

wykonujemy od roku 2007. Prace rozpoczęliśmy od wymiany 10 szt. skrzynek rozdzielczych (pomiarowych). 5 z nich nie spełniało żadnych norm, pozostałe były na granicy normy. Aktualnie zakładane są skrzynki z tworzywa sztucznego, co chroni nas przed porażeniem prądem elektrycznym, nie wymagają malowania i są odporne na warunki atmosferyczne. Przy tej okazji wymieniamy też liczniki, gdyż większość pochodzi z lat 80-tych ubiegłego stulecia (zgodnie z przepisami muszą być legalizowane lub wymieniane co 15 lat). W bieżącym roku wymienimy główną rozdzielnię. Dotychczas wydaliśmy na te prace ok. 14.400,00 zł.

W latach następnych trzeba będzie jeszcze wymienić 56 szt. skrzynek rozdzielczych. Ich wymiana powoduje, że w altanie można będzie mieć większe zabezpieczenie: zamiast dotychczasowych 6 A, będzie to 10 A. Wymiany wymaga również część linii przesyłowej, gdzie straty na przesyle są duże.

Ad.3. Budowę miejsc postojowych wymusza na nas rozwój cywilizacji. Coraz więcej

działkowców posiada samochody, którymi dojeżdża na działkę i musi je gdzieś postawić na okres pobytu w ogrodzie. Na razie korzystamy z małego parkingu przed działkami od ul. Bukowskiej, równie małego od ul. Strzegomskiej, a także stawiamy samochody wzdłuż ul. Leśnych Skrzatów. Rozpoczęta przebudowa ul Bukowskiej spowoduje likwidację parkingu a także bramy wjazdowej od tej strony, co nastąpi prawdopodobnie w drugiej połowie bieżącego roku. Prace nad nowymi miejscami postojowymi należy połączyć ze zmianą wjazdu na ogród. Nowy wjazd na ogród ma być od strony ul. Leśnych Skrzatów poprzez teren dawnego placu zabaw. Brama wjazdowa ma zostać przeniesiona w ramach przebudowy ul. Bukowskiej. Na terenie po byłym placu zabaw planujemy wykonanie ogólnodostępnych miejsc postojowych. Projektanci przebudowy skrzyżowania uwzględnili również kilkanaście miejsc postojowych przy ul. Leśnych Skrzatów na wysokości dotychczasowego wjazdu na zaplecze Domu Działkowca.

Ad.4. Budowę nowego zbiornika na nieczystości płynne wymusza na nas stan

techniczny i pojemność dotychczasowego zbiornika. Dotychczasowy jest wykonany z kręgów betonowych i ma pojemność ok. 4 m³. Praktycznie nie ma nawet takiej pojemności, gdyż  jest mocno zanieczyszczony i po każdej imprezie wymaga opróżnienia, co wiąże się z kosztami (a jak wiadomo, koszt dojazdu stanowi znaczącą pozycję w kosztach wywozu). Wymiany wymaga również podłączenie Domu Działkowca do zbiornika  - jest niedrożne, uszkodzone przez korzenie drzew, stale wymaga przeczyszczania. Zapychanie kanalizacji zdarza się często nawet w czasie imprez i trzeba wówczas wzywać pogotowie techniczne.

W roku 2009 zwróciliśmy się do Aquanet-u z pytaniem o możliwość podłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Odpowiedź nas nie usatysfakcjonowała. Możliwości nie ma. Najbliższe punkty do podłączenia znajdują się w odległościach ok. 360 – 800 m , a z uwagi na wysokościowe usytuowanie tych sieci nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków. Trzeba by wykonać podłączenie i przepompownię na własny koszt. W aktualnych planach nie przewiduje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej ani na ul. Bukowskiej, ani na ul. Leśnych Skrzatów.

Ad.5. Dom Działkowca został oddany do użytku w 1984 roku. Od tego czasu nie

wykonywano w nim żadnych poważniejszych remontów. Jest w nim zimno, jest ogrzewany przez stare, prądożerne grzejniki, nie posiada ocieplenia. A jego wnętrze nie zachęca do korzystania z niego. W ostatnich latach, w ramach bieżących remontów, odnowiliśmy parkiet, zainstalowaliśmy wentylację, doposażyliśmy kuchnię, dokupiliśmy trochę naczyń, wyremontowaliśmy część dachu i dwa kominy wentylacyjne. Na więcej nie starczyło pieniędzy.

W najbliższym czasie należałoby skończyć remont dachu, poprawić założone

rynny, wymienić okna i drzwi, wyremontować kuchnie i sanitariaty, doposażyć

kuchnię w naczynia, a przede wszystkim porządnie odmalować. I to wszystko

trzeba będzie zrobić, jeśli chcemy nadal wynajmować sale. Chętni są, ale

większość odstrasza wygląd wnętrza. A mamy chyba największą salę na

ogrodach działkowych w Poznaniu.

Ad.6. Na działkach przybywa coraz więcej młodych ludzi. I to zarówno działkowców,

jak i członków ich rodzin. A w związku z tym przybywa też dzieci. Trzeba dzieciom stworzyć warunki do zabawy. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD 21.04.2007 podjęło Uchwałę nr 8/2007 w sprawie zmiany planu zagospodarowania ogrodu. Mowa tam jest m.in. o nowym miejscu dla placu zabaw. Wówczas jednak walne nie zdecydowało się na realizację tego projektu stwierdzając, że, cytujemy, „niech dzieci bawią się na swoich działkach”. A teraz dochodzą nas głosy, że dziecięce zabawy (czytaj hałas) przeszkadzają większości działkowców.

Ad.7. Coraz częściej przebywamy na działkach wieczorami, a także w krótkie

zimowe dni. Stąd konieczność zainstalowania, przynajmniej na

skrzyżowaniach alejek, oświetlenia. Poprawi to nasze samopoczucie i przede

wszystkim zwiększy bezpieczeństwo. Proponujemy zainstalowanie oświetlenia

włączającego się pod wpływem ruchu, aby ograniczyć zużycie energii.

Oświetlenie alejek powinno się także przyczynić do zmniejszenia włamań.

Ad.8. Aktualnie użytkowany program komputerowy został zakupiony w 2006 roku.

Nie spełnia jednak wszystkich oczekiwań. Mankamentów można by wymieniać wiele, podajemy więc tylko niektóre. Przede wszystkim pracuje w nieużywanym już przez informatyków systemie DOS. Nie zalicza on automatycznie wpłat na poszczególne pozycje, nie można samemu dodawać nowych pozycji (trzeba wzywać informatyka, co wiąże się z kosztami), nie ma możliwości transferowania danych z banku o wpłatach działkowców (trzeba to robić ręcznie na podstawie wydruków komputerowych z banku), nie ma możliwości rozbudowy systemu o nowe moduły (pracują pod systemem Windows), nie ma możliwości dołączania zdjęć do części opisowej (uzupełnienie tzw. karty C).

Docelowo chcielibyśmy uruchomić e-biuro. Miałoby to umożliwić działkowcom wgląd w swoją kartotekę i dzięki temu sprawdzić na bieżąco swoje płatności, czy też wysyłać bezpośrednio meilem informacje dla poszczególnych działkowców. Usprawniłoby to komunikację pomiędzy działkowcami a Zarządem.